窗体顶端

2ldp0782

窗体底端

关于2026年7月竣工结算完成情况的通报

基层各单位：

为加强竣工结算的日常过程管理，加快定案速度，集团公司对各基层单位7月竣工结算完成情况统计通报如下：

竣工结算完成情况统计表

| 单位名称 | 纳入考核 | 本月 |  | 累计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划定案 | 实际完成 | 定案数量 | 定案率 |
| 三公司 | 18 | 0 | 2 | 9 | 50.0% |
| 四公司 | 18 | 1 | 1 | 8 | 44.4% |
| 五公司 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13.3% |
| 六公司 | 17 | 2 | 3 | 6 | 35.3% |
| 七公司 | 28 | 1 | 2 | 11 | 39.3% |
| 十/装饰小计 | 34 | 3 | 3 | 11 | 32.4% |
| 其中：十公司 | 31 | 2 | 3 | 11 | 35.5% |
| 装饰幕墙 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 市政路桥 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15.4% |
| 格瑞特 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11.8% |
| 青岛公司 | 17 | 0 | 0 | 4 | 23.5% |
| 济南公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 上海公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 国际公司 | 9 | 0 | 1 | 8 | 88.9% |
| 马来公司 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20.0% |
| 设备安装 | 28 | 2 | 2 | 11 | 39.3% |
| 合计 | 221 | 10 | 15 | 76 | 34.4% |

定决算就是定生死，决算未定就是生死未卜。基层各单位要锚定结算目标，压实各级责任，平衡好结算效益与速度的关系，强化过程督导与考核奖罚，全力保障项目结算落地，加快久竣未结项目定案，为清收回款创造有利条件。

成本管理部

2026年7月22日